IKT. Projektmunka

Naptár

Készítette:

Vass Sándor

Váradi János

Tóth Vendel

Mérföldkövek

1.: 01.26.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | - |
| Váradi János | - |
| Tóth Vendel | Github repositori es a projekt todo lista megirasa a feladatok kiosztasa |

Mérföldkövek

2.: 02.02.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Latvanyterv elkeszitese |
| Váradi János | Ek modell elkezdese |
| Tóth Vendel | Login es regisztracios oldal elkezdese es dokumentacio megirasa |

Mérföldkövek

3.: 02.02.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Light dark mode |
| Váradi János | Ek modell bef. Sql megalkotasa |
| Tóth Vendel | Dokumentacio megira bejelentkezo oldal bef. |

Mérföldkövek

4.: 02.16.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Hiányzott |
| Váradi János | Dokumentáció megírása, az sql újratervezése |
| Tóth Vendel | A regisztrációs oldalt befejezte és az adatbázist realizalta hogy szar |

Mérföldkövek

5.: 02.23.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Hiányzott |
| Váradi János | Dokumentáció megírása, az újratervezett sql megalkotása |
| Tóth Vendel | Bejelentkező oldal jelszó megmutató gomb elkészítése |

Mérföldkövek

6.: 03.02.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Hiányzott |
| Váradi János | A weboldal navigációs sávjának elkezdése |
| Tóth Vendel | Bejelentkező felület adatbázisát debugoltam és próbáltam összekötni a bejelentkező oldallal, hogy implementáljam a login és regisztrációs funkciókat űrlapellenőrzéssel és hibakezeléssel es dokumentaciot potoltam |

Mérföldkövek

7.: 03.09.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Drag and drop debugolás, kereső funkció |
| Váradi János | Dokumentáció megírása, navbár folytatása |
| Tóth Vendel | Az adatbázis-kapcsolat újrastrukturálása és a regisztrációs űrlap továbbfejlesztése valós idejű jelszóellenőrzéssel |

Mérföldkövek

Az előzőleg az AI által elkészített dolgok kicserélése saját kézzel írottra – Vass Sándor, Váradi János

8.: 03.16.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | Kereső kivitelezése, bal oldali sáv újra configolása |
| Váradi János | Navbár befejezése a kereséssel, naptár helyének előkészítése |
| Tóth Vendel | kocka projectmunka |

Mérföldkövek

10.: 03.23.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | új esemény létrehozása, dark light mode készítése a beállítások menübe |
| Váradi János | dokumentáció megírása, beállítások menü elkészítése |
| Tóth Vendel | kocka projectmunka |

Mérföldkövek

11.: 03.30.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | hiányzik |
| Váradi János | dokumentáció megírása, fő naptárrész megalkotása, dark light mode folytatása |
| Tóth Vendel | sessionök |

Mérföldkövek

12.: 04.13.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | hiányzik |
| Váradi János | dokumentáció megírása, dark light mode befejezése, js kód javítása |
| Tóth Vendel | kocka |

Mérföldkövek

13.: 04.27.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | dokumentáció írása, js kód javítása, drag and drop elkezdése |
| Váradi János | bejelentkezéssel kapcsolatos dropdown menü kijavítása |
| Tóth Vendel | hiányzik |

Mérföldkövek

14.: 05.05.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | drag and drop folytatása, tesztelése esemény sablonok szerkeztése/javítása |
| Váradi János | a profil menüvel kapcsolatos új hibák kezelése |
| Tóth Vendel | A html implementálása a php-ba, Felesleges HTML fájlok eltávolítása: main.html, main_html.php és test.html, A regisztrációs logika refaktorálása a validáció és a hibakezelés javítása érdekében |

Mérföldkövek

15.: 05.11.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | dokumentáció írása, várás Vendelre, aki a login/register részt csinálta, hogy tudjuk folytatni a naptár stílusi átalakításait |
| Váradi János | a régi github commitok közül kikerestem a véletlenesen törölt kódrészeket (beállítások, profil, eseménylétrehozás menü) css-ben apróbb javítások a menükkel kapcsolatosan |
| Tóth Vendel | A regisztrációs logika formázásának javítása a jobb olvashatóság érdekében, a validáció, a hibakezelés és a biztonság fokozése érdekében, a validáció, a hibakezelés és a biztonság fokozása érdekében, jelszó láthatóságának váltása funkció implementálása szem ikonnal |

Mérföldkövek

15.: 05.18.

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Vass Sándor | drag and drop megcsinalasa, kijelentkezes fixalas, mod valaszto, esemeny kijelzses |
| Váradi János | Események létrehozás menü, beállítások menü visszakeresése a törölt kódrészek közül, keresés menü törlése js/htmlből, esemény megjelenése a napokon és annak menüje |
| Tóth Vendel | Fix: a profil konténer margóinak és belső margóinak (padding és margin) igazítása, felesleges főoldali fájlok eltávolítása és új dokumentum hozzáadása dokumentáció megírása és github fajlok rendberakasa |